|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" ________А.И. Матюшонок «6» февраля 2025 г. |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по ремонту и замене ограждений гражданских кладбищ

на 2025 год

| № п/п | Наименование гражданского кладбища | Объем работ, м.п. | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старое Курганье | 295,62 | август | мастер уч. Ореховка |
| 2 | д. Селище | 418,16 | август | мастер уч. Ореховка |
| 3 | д. Осиновка | 154,69 | май | мастер уч. Ореховка |
| 4 | д.Грядки | 323,06 | август | мастер уч. Ореховка |
| 5 | д. Владимировка (Оживо) | 271,97 | август | мастер уч. Ореховка |
| 6 | д.Дубровка | 249,97 | август | мастер уч. Ореховка |
| 7 | д. Липница, ул. Советская | 511,69 | август | мастер уч. Новые Максимовичи |
| 8 | д. Каличенка, ул. Местная, 58 | 443,61 | июль | мастер уч. Долгое |
| 9 | д. Уболотье | 95,63 | апрель | мастер уч. Благоустройство |
| 10 | д. Дубно | 50,17 | апрель | мастер уч. Долгое |